Informacja międzysesyjna

Od dnia 27.11.2020 r. do 28.12.2020 r.

1. W dniu 30.11.2020 r. złożono wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie pn.: „ Remont i przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej   
   w Sulejowie na potrzeby utworzenia Centrum Kultury”.
2. W listopadzie 2020 r. rozliczono dotacje celowe, przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich tj. : „Szczęśliwe chwile na wsi – budowa placu zabaw   
   w Kłudzicach”, „Remont zaplecza kuchennego w budynku remizy OSP   
   w Uszczynie”, „Odnowa centrum wsi Kurnędz na obchody 100-lecia OSP   
   w Kurnędzu”.
3. W dniu 01.12.2020 r. Gmina Sulejów podpisała wraz z Województwem Łódzkim Aneks Nr 1 do Umowy 5/IFI/2020 z dnia 18.05.2020 r. dotyczący zmiany numeru rachunku bankowego do projektu pn.: „Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Pilicy w miejscowości Sulejów”.
4. W dniu 03.12.2020 r. UMWŁ zatwierdził wniosek o płatność-refundacyjny, dotyczy projektu pn.: „Rewitalizacja centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenie funkcji społeczno– gospodarczych”.
5. W dniu 07.12.2020 r. Gmina Sulejów wystąpiła z wnioskiem do Województwa Łódzkiego o przekazanie kwoty 50 000,00 PLN na realizację zadania „ Wykonanie zagospodarowania terenu w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej poprzez budowę rowerowego toru modułowego – pumptruck w msc. Barkowice”.
6. W dniu 07.12.2020 r. opracowano i wdrożono „Regulamin przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Sulejow dla samorządowych instytucji kultury”.
7. W dniu 09.12.2020 r. Gmina Sulejów uzyskała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4 500 000,00 PLN na realizację zadania pn.: „Budowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania w miejscowości Uszczyn w Gminie Sulejów”.
8. W dniu 11.12.2020 r. Gmina Sulejów podpisała wraz z Wojewodą Łódzkim Aneks Nr 1 do Umowy 54/RT.III/2020 z dnia 24.11.2020 r. dotyczący zmiany terminu rzeczowego zadania do projektu pn.: „Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Pilicy   
   w miejscowości Sulejów”.
9. W dniu 11.12.2020 r. UMWŁ zatwierdził wniosek o płatność pełniący rolę sprawozdawczego, dotyczy projektu pn.: „Budowa demonstracyjnych budynków pasywnych w Sulejowie basenu przyszkolnego i hali sportowej”.
10. W dniu 11.12.2020 r. złożono ankietę w ramach IV edycji badania pn.: „Monitoring Rozwoju tempa wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w całej Polsce”.
11. W dniu 15.12.2020 r. UMWŁ zatwierdził wniosek o płatność pełniący rolę sprawozdawczego, dotyczy projektu pn.: „Magia Pilicy- ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy”.
12. W dniu 15.12.2020 r. Gmina Sulejów złożyła do UMWŁ dwa formularze przedsięwzięć do Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego pn.: „Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na obszarze gminy Sulejów” oraz „Podnoszenie jakości świadczonych usług w jednostkach organizacyjnych Gminy Sulejów”.
13. W dniu 17.12.2020 r. przesłano za pośrednictwem teleinformatycznego systemu SL2014 zaktualizowany harmonogram płatności dotyczący projektu pn.: „Budowa demonstracyjnych budynków pasywnych w Sulejowie basenu przyszkolnego i hali sportowej”.
14. W dniu 17.12.2020 r. przesłano za pośrednictwem teleinformatycznego systemu SL2014 zaktualizowany harmonogram płatności dotyczący projektu pn.: „Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr ewid. 81 przy ul. Opoczyńskiej w Sulejowie”.
15. W dniu 17.12.2020 r. wszczęto procedurę ogłaszania przetargowego do zadania pn.:   
    „ Publiczny Internet dla Gminy Sulejów”.
16. W dniu 18.12.2020 r. złożono wniosek o wypłatę dotacji z budżetu państwa w kwocie 720 000,00 PLN dotyczący realizacji zadania pn.: „Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Pilicy w miejscowości Sulejów”.
17. W dniu 21.12.2020 r. rozpoczęto konsultacje społeczne w sprawie przebudowy sulejowskiego targowiska.
18. W dniu 22.12.2020 r. pracownik referatu RPS wziął udział w pierwszym z serii bezpłatnych szkoleń pn.: „Spotkania z rewitalizacją”.
19. W dniu 23.12.2020 r. złożono wniosek o uzyskanie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizacje inwestycji pn.: „Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Sulejów”. Wnioskowana kwota to 5 964 000,00 PLN.
20. W dniu 23.12.2020 r. UM WŁ zatwierdził harmonogram płatności dotyczący pn.: „Budowa demonstracyjnych budynków pasywnych w Sulejowie basenu przyszkolnego i hali sportowej”.
21. W dniu 23.12.2020 r. UM WŁ zatwierdził harmonogram płatności dotyczący pn.: „Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz   
    z zagospodarowaniem działki nr ewid. 81 przy ul. Opoczyńskiej w Sulejowie”.
22. Bieżące konsultacje i uzgodnienia z UMWŁ i ŁUW w zakresie obsługiwanych projektów i uzyskanych dotacji.