# INFORMACJA MIĘDZYSESYJNA

# Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego

# (w zakresie inwestycji i zamówień publicznych)

# 23.03.2021 r. – 20.05.2021 r.

1. **Zapytanie ofertowe:**

1. W dniu 28.04.2021 r. podpisano umowę na dostawę i montaż urządzeń placu zabaw w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne dla mieszkańców wsi Kłudzice   
- dz. nr ewid. 287, obręb Kłudzice, gmina Sulejów.”

- Cena oferty: 42.435,00 zł brutto

- Termin wykonania 28.05.2021r.

1. **Przetargi:**
2. W dniu 19.05.2021 r. ogłoszono przetarg dotyczący przebudowy chodników na terenie Gminy Sulejów:

Część 1 - Przebudowa chodnika w miejscowości Sulejów, ul. Konfederatów Barskich

Część 2 - Przebudowa chodnika w miejscowości Sulejów, ul. Sosnowa

- Termin złożenia i otwarcia ofert 04.06.2021. r.

2. W dniu 20.05.2021 r. ogłoszono przetarg dotyczący zadania pn.: „Wykonanie przebudowy ulicy Nadradońka (150 mb) w Sulejowie”

- Termin złożenia i otwarcia ofert 07.06.2021. r.

1. **Wnioski:**
2. W Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi złożono wniosek o przyznanie środków   
   z Budżetu Województwa Łódzkiego na zadanie pn.: „Modernizacja/przebudowa drogi lokalnej – Nr B 89 – ul. Południowa miasto Sulejów – odcinek ok. 1,50 km” ETAP I został zaakceptowany.   
   Gmina Sulejów oczekuje na wyznaczenie terminu podpisania umowy.

Wartość zadania – 516.166,43

Kwota wnioskowanych środków z budżetu województwa - 309.699,85

1. **Zadania inwestycyjne w trakcie realizacji:**
2. Remont chodnika w miejscowości Kurnędz gmina Sulejów.
3. Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w m. Korytnica gm. Sulejów.
4. Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ul. Handlowa w Sulejowie.
5. Przebudowa odcinka ul. Torowej w Sulejowie.
6. Rozbudowa ul. Topolowej w Przygłowie wraz z budową kanalizacji deszczowej.
7. Budowa i przebudowa ul. Rynek i ul. Nadrzecznej w Sulejowie.
8. Budowa kładki na rzece Pilicy w m. Sulejów.
9. Budowa budynków pasywnych – hali sportowej i basenu przyszkolnego.
10. Przebudowa istniejącego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejowie wraz z rozbudową budynku o aulę multimedialną z salą widowiskową.
11. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Sulejów, wzdłuż drogi wewnętrznej ul. Torowa – działka 28/9, obr. 8 miasto Sulejów.
12. Zagospodarowanie nieruchomości na cele rekreacyjne w m. Barkowice- plac zabaw (fundusz sołecki).
13. Zagospodarowanie nieruchomości na cele rekreacyjne w m. Kłudzice (fundusz sołecki).
14. Zagospodarowanie nieruchomości na cele rekreacyjne w m. Bilska Wola (fundusz sołecki).
15. Zagospodarowanie nieruchomości na cele rekreacyjne w m. Poniatów - skwer(fundusz sołecki).
16. **Zadania inwestycyjne zrealizowane:**
17. „Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych i wewnętrznych”:

Część 1: „Przebudowa drogi - Włodzimierzów ul. Południowa

Część 2: „Przebudowa drogi - Włodzimierzów ul. Leśna

Część 4: „Przebudowa drogi - Łęczno

Część 5: „Przebudowa drogi Włodzimierzów ul. Jarzębinowa

1. „Przebudowa drogi gminnej nr 110404E (ul. Południowa) w zakresie budowy chodnika   
   w miejscowości Zalesice gmina Sulejów”.