## Informacja Międzysesyjna –

## Fundusze Zewnętrzne

## od 11.09.2021 r. do 25.11.2021 r.

## 1. W dniu 16.09.2021 r. opracowano i złożono do IZ RPO WŁ wniosek o płatność pełniący funkcję sprawozdawczą dla zadania pn. „Rewitalizacja centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych”.

## 2. W dniu 21.09.2021 r. przesłano do UM WŁ prośbę o wydłużenia terminu złożenia końcowego rozliczenia wraz z sprawozdaniem merytorycznym do dnia 30.12.2021 r., dotyczy realizacji inwestycji pn.: „Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Pilicy w miejscowości Sulejów”.

## 3. W dniu 24.09.2021 r. odbyło się darmowe szkolenie pn.: „Kontrola projektów współfinansowanych ze środków unijnych”, w którym uczestniczył pracownik Urzędu Miejskiego w Sulejowie.

## 4. W dniu 29.09.2021 r. opracowano i złożono do IZ RPO WŁ wniosek o płatność pełniący funkcję sprawozdawczą dla zadania pn.: „Magia Pilicy- ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy”.

## 5. W dniu 30.09.2021 r. opracowano i złożono do IZ RPO WŁ wniosek o płatność pełniący funkcję refundacyjną na kwotę zwrotu 4 365 550,36 zł, dla zadania pn.: „ Budowa demonstracyjnych budynków pasywnych w Sulejowie – basenu przyszkolnego i hali sportowej”.

## 6. W dniu 01.10.2021 r. odbyło się darmowe szkolenie pn.: „Studium wykonalności dla projektu unijnego a cykl życia”, w którym uczestniczyli pracownicy Urzędu Miejskiego w Sulejowie.

## 7. W dniu 01.10.2021 r. złożono do IZ RPO WŁ pismo z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu pn. „Rewitalizacja centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych” do dnia 31.03.2022 r.

## 8. W dniu 04.10.2021 r. IZ RPO WŁ wyraziło zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu pn. „Rewitalizacja centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych” do dnia 31.03.2022 r.

## 9. W dniu 04.10.2021 r. odbyło się darmowe szkolenie pn.: „Praca w SL2014”, w którym uczestniczyli pracownicy Urzędu Miejskiego w Sulejowie.

## 10. W dniu 08.10.2021 r. opracowano i złożono do IZ RPO WŁ wniosek o płatność pełniący funkcję refundacyjną dla zadania pn.: „ Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr. ewid. 81 przy ul. Opoczyńskiej w Sulejowie”.

## 11. W dniu 18.10.2021 r. przesyłano do Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wstępną propozycję obszarów tematycznych, w których przewidujemy realizację zintegrowanych przedsięwzięć w ramach mechanizmów ZIT wraz z wstępnym oszacowaniem środków w ramach poszczególnych celów szczegółowych.

## 12. W dniu 18.10.2021 r. zaktualizowano i złożono harmonogram płatności dla zadania pn.: „ Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr. ewid. 81 przy ul. Opoczyńskiej w Sulejowie”.

## 13. W dniu 20.10.2021 r. IZ RPO WŁ zatwierdziło harmonogram płatności dla zadania pn.: „ Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr. ewid. 81 przy ul. Opoczyńskiej w Sulejowie”.

## 14. W dniu 21.10.2021 r. Gmina Sulejów otrzymała z UM WŁ Dep. RPO zawiadomienie o przeprowadzeniu kontroli w związku z realizacją projektu pn.: „„Budowa demonstracyjnych budynków pasywnych w Sulejowie – basenu przyszkolnego i hali sportowej”.

## 15. W dniach 21-22.10.2021 r. odbyło się szkolenie pn.: „Inwestycje Rządowego Funduszu Polski Ład”, w którym uczestniczyli pracownicy Urzędu Miejskiego w Sulejowie.

## 16. W dniu 22.10.2021 r. Gmina Sulejów wraz z Gminą Aleksandrów podpisały Porozumienie dotyczące zasad realizacji, ponoszenia oraz rozliczenia kosztów realizacji etapu III projektu pn.: „Magia Pilicy- ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy”.

## 17. W dniu 25.10.2021 r. Gmina Sulejów otrzymała, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, 10 220 100 zł na realizację zadania pn.: „Kompleksowa poprawa stanu gminnej infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Sulejów -etap I”.

## 18. W dniu 25.10.2021 r. Gmina Sulejów podpisała wraz z Województwem Łódzkim Aneks do Umowy 5/IFI/202 zawartej w dniu 18.05.2021 r. dotyczący realizacji inwestycji pn.: „Budowa kładki pieszo - rowerowej na rzece Pilicy w miejscowości Sulejów”, gdzie wydłużono termin zakończenia inwestycji do dnia 30.12.201 r. oraz złożenia końcowego rozliczenia finansowego do 15.01.2022 r.

## 19. W dniu 28.10.2021 r. IZ RPO WŁ zatwierdziło wniosek o płatność pełniący funkcję sprawozdawczą dla zadania pn.: „Rewitalizacja centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych”.

## 20. W dniu 28.10.2021 r. IZ RPO WŁ zatwierdziło wniosek o płatność pełniący funkcję refundacyjną dla zadania pn.: „ Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr. ewid. 81 przy ul. Opoczyńskiej w Sulejowie”.

## 21. W dniu 28.10.2021 r. IZ RPO WŁ zatwierdziło wniosek o płatność pełniący funkcję refundacyjną dla zadania pn.: „ Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr. ewid. 81 przy ul. Opoczyńskiej w Sulejowie”.

## 22. W dniu 29.10.2021 r. opracowano i złożono do IZ RPO WŁ wniosek o płatność pełniący funkcję refundacyjną na kwotę zwrotu 1 407 530,57 zł, dla zadania pn. „Rewitalizacja centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych”.

## 23. W dniu 29.10.2021 r. Gmina Sulejów otrzymała promesę wartości 489 240,00 zł dotyczącą dofinansowania w ramach programu „Cyfrowa Gmina”.

## 24. W dniach 08. - 23.11.2021 r. pracownicy UM w Sulejowie czynnie uczestniczyli w kontroli przeprowadzanej przez UM WŁ Dep. RPO w związku z realizacją projektu pn.: „Budowa demonstracyjnych budynków pasywnych w Sulejowie – basenu przyszkolnego i hali sportowej”.

## 25. W dniu 05.11.201 r. Gmina Sulejów otrzymała z budżetu państwa promesę wartości 5 186 000,00 zł na realizację inwestycji wodno-kanalizacyjne.

## 26. W dniu 10.11.2021 r. odbyło się darmowe szkolenie pn.: „Personel i uczestnicy w projektach”, w którym uczestniczyli pracownicy UM w Sulejowie.

## 27. W dniu 10.11.2021 r. IZ RPO WŁ zatwierdziło wniosek o płatność pełniący funkcję sprawozdawczą dla zadania pn. „Magia Pilicy – ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy”.

## 28. W dniu 17.11.2021 r. Gmina Sulejów otrzymała wstępną promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, tj. 10 220 100 zł na realizację zadania pn.: „Kompleksowa poprawa stanu gminnej infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Sulejów -etap I”.

## 29. W dniu 19.11.2021 r. złożono do IZ RPO WŁ pismo z prośbą o wyrażenie zgody na wprowadzenie niezbędnych zmian w projekcie pn. „Rewitalizacja centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych”.

## 30. Na bieżąco trwają konsultacje i prace związane z obsługą projektów realizowanych z UM WŁ.

## 31. Na bieżąco trwają prace związane z przygotowywaniem zakresu rzeczowego niezbędnego do złożenia wniosku w ramach programu „Cyfrowa Gmina”.

## 32. Na bieżąco trwają prace mające na celu pozyskanie nowych źródeł finansowania dla planowanych inwestycji.