# INFORMACJA MIĘDZYSESYJNA

# Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

# (w zakresie inwestycji i zamówień publicznych) -29.10.2022 r. – 24.11.2022 r.

**Zapytanie ofertowe/Zlecenia (Zamówienia publiczne poniżej 130.000,00 zł):**

1. W dniu 22.11.2022 roku w trybie zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę na zakup wraz z dostawą i wbudowaniem materiałów dotyczących wykonania chodników przy ul. Południowej w Zalesicach dz. nr ewid. 362/1, 363/1 w Zalesicach w ramach zadania pn.: „Budowa, przebudowa chodników na terenie gminy Sulejów”, firmę FHU „CREDO” Robert Cieślikiewicz z siedzibą Nowa Wieś 83, 97-340 Rozprza na kwotę 16 800,00 zł, - FS.

 **Bieżące zadania**

1. Na podstawie podpisanej umowy trwają zaawansowane prace w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Remont drogi gminnej Nr 110405 E – na odcinku Kłudzice – Łęczno. Wykonawcą robót jest firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. ul. Południowa 17/19, 97-300 Piotrków Trybunalski, cena oferty: 3 014 637,65 zł.
2. W dniu 02.11.2022 roku dokonano odbioru budowy altany w Barkowicach na dz. nr 325/1 gm. Sulejów w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów” wykonawca firma PPHU Dromader Aneta Chrzan, Zimnowoda 64, 42-164 Parzymiechy na kwotę 13 400 zł – FS.
3. W dniu 02.11.2022 roku dokonano odbioru budowy altany w Zalesicach ul. Południowa 39 (teren OSP w Zalesicach) gm. Sulejów w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wiaty piknikowej na terenie remizy OSP w Zalesicach” wykonawca firma PPHU Dromader Aneta Chrzan, Zimnowoda 64, 42-164 Parzymiechy na kwotę 12 500 zł – współfinansowanie z FS.
4. W dniu 09.11.2022 r. dokonano odbioru budowy linii oświetlenia ulicznego na działkach nr ewid. 645/1, 647/3 obręb Łęczno gm. Sulejów w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego ma terenie gminy Sulejów”, wykonawca firma Z.E. Elektromech Tomasz Galuś, ul. Wiatraczna 15, 97-300 Piotrków Tryb. na kwotę 60 160,10 zł. – współfinansowanie z FS Łęczno – 10 000,00 zł.
5. W dniu 09.11.2022 r. dokonano odbioru posadowienia urządzenia siłowego na dz. nr ewid. 135/1 obręb Witów gm. Sulejów (teren OSP Witów 30) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów” – program „Sołectwo na Plus”, wykonawca firma „COMES” Sokołowscy Spółka jawna ul. Kościuszki 128A, 26-500 Szydłowiec na kwotę 6 000,00 zł.
6. W dniu 09.11.2022 r. dokonano odbioru dostawy wraz 3 sztuk lamp solarnych na plac zabaw dz. nr ewid. 259/13 obręb Przygłów gm. Sulejów w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów” z firmą WTL SONTEX Sp. z o.o. ul. Geodetów 176, 05-500 Piaseczno na kwotę 11 490,00 zł – FS.
7. W dniu 14.11.2022 r. dokonano odbioru montażu ogrodzenia panelowego działki nr 61/1 w Korytnicy w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów” wykonawca Antoni Węglarski Grudzeń Kolonia 26, 26-332 Sławno – na kwotę 25 980,00 zł – FS.
8. W dniu 15.11.2022 r. dokonano odbioru prac montażowych na mogiłach poległych podczas II wojny światowej na cmentarzu przy parafii pw. Św. Floriana w Sulejowie wykonawca firma FHU „CREDO” Robert Cieślikiewicz z siedzibą Nowa Wieś 83, 97-340 Rozprza – na kwotę 75 645,00 zł.
9. W dniu 15.11.2022 r. dokonano odbioru budowy altany w Kolonii Bilska Wola na dz. nr ewid. 141 gm. Sulejów w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów”, wykonawca firma Sylwano Sylwester Popek, Szymanów 6, 97-225 Ujazd na kwotę 14 300,00 zł – FS.
10. W dniu 15.11.2022 r. dokonano odbioru dostawy 150 sztuk opraw oświetlenia ulicznego typu LED dla sołectw Klementynów 69 sztuk, Uszczyn 65 sztuk, Łęczno 16 sztuk, sprzedawca Hempis Sp. z o. o. ul. Łódzka 30a, b 97-300 Piotrków Tryb. na kwotę 44 850,11 zł. – FS.
11. W dniu 15.11.2022 r. dokonano odbioru prac budowlanych na nieruchomości dz. nr 259/13 obręb Przygłów w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ”Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów” program „Sołectwo na plus” wykonawca firma Michał Rudecki Usługi Ogólnobudowlane ul. Żelazna 7, 97-300 Piotrków Tryb. na kwotę 15 990,00 zł.
12. W dniu 15.11.2022 r. dokonano zakupu drzew i krzewów na dz. nr 259/13 obręb Przygłów w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ”Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów” program „Sołectwo na plus” sprzedawca Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych i Zalesieniowych Michał Bojanowski ul. Piotrkowska 96, 26-300 Opoczno na kwotę 4 735,00 zł.
13. W dniu 17.11.2022 r. dokonano odbioru dostawy ławki solarnej na dz. nr 259/13 obręb Przygłów w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ”Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów” program „Sołectwo na plus” sprzedawca SEEDiA Sp. z o.o. ul. Bociana 22 31-231 Krakówna kwotę 24 071,10 zł.
14. W dniu 17.11.2022 r. dokonano odbioru 2 sztuk toalet przenośnych wraz z chemią do dezynfekcji na dz. nr 259/13 obręb Przygłów w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ”Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów” program „Sołectwo na plus” sprzedawca Marie Polyester Mariola Sidorowicz Wandzin 17A, 98-105 Wodzierady na kwotę 6 667,00 zł.
15. W dniu 18.11.2022 r. dokonano odbioru elementów małej architektury tj. urządzeń zabawowych na dz. nr 259/13 obręb Przygłów w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ”Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów” program „Sołectwo na plus” wykonawca firmę Mokadi s. c. Wiesława Kaźmierczak, Dionizy Kaźmierczak Plac Jagiełły 24, 97-320 Wolbórz na kwotę 24 039,00 zł.
16. W dniu 21.11.2022 r. dokonano odbioru elementów małej architektury tj. linarium Diamont na placu zabaw dz. nr 442 obręb Koło gm. Sulejów w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów” – program „Sołectwo na plus”, wykonawca Mokadi s. c. Wiesława Kaźmierczak, Dionizy Kaźmierczak Plac Jagiełły 24, 97-320 Wolbórz na kwotę 11 300,00 zł.
17. W dniu 21.11.2022 r. dokonano odbioru bezpiecznej nawierzchni z 6 ton certyfikowanego piasku wraz z podłożem z geowłókniny pod urządzenie małej architektury linarium Diamont na placu zabaw dz. nr 442 obręb Koło gm. Sulejów w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów” – program „Sołectwo na plus” wykonawca Antoni Węglarski Grudzeń Kolonia 26, 26-332 Sławno – na kwotę 1 200,00 zł. – współfinansowane z FS.
18. W dniu 21.11.2022 r. dokonano odbioru montażu kondensatora mocy biernej w budynku Biblioteki Miejskiej w Sulejowie, wykonawca firma ZE Elektromech Tomasz Galuś ul. Wiatraczna 15, 97-300 Piotrków Tryb. na kwotę 17 835,00 zł.
19. W dniu 23.11.2022 roku dokonano odbioru naprawy dwóch zabawek typu bujak sprężynowy na placu zabaw przy ul. Szkolnej w Sulejowie wykonanej przez firmę Mokadi

 s. c. Wiesława Kaźmierczak, Dionizy Kaźmierczak Plac Jagiełły 24, 97-320 Wolbórz na kwotę 2 000,00 zł.