# INFORMACJA MIĘDZYSESYJNA

# Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

# (w zakresie inwestycji i zamówień publicznych) - 20.04.2023 r. – 25.05.2023 r.

**Zapytanie ofertowe/Zlecenia (Zamówienia publiczne poniżej 130.000,00 zł):**

1. W dniu 26.04.2023 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Kolonia Witów gm. Sulejów dz. nr ewid. 204 w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Projekt oświetlenia ulicznego - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów” – wykonawca ALTOM Marcin Kucharski ul. Skłodowskiej 61, 97-500 Radomsko na kwotę 7 380,00 zł.
2. W dniu 28.04.2023 r. ogłoszono na stronie BIP UM Sulejów zapytanie ofertowe na **Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy chodnika przy ul. Rolniczej w miejscowości Przygłów, gmina Sulejów – postepowanie unieważniono w dniu 15.05.2023 r. – nie wpłynęła żadna oferta.**
3. W dniu 05.05.2023 r. podpisano umowę na dostawę i montaż 2 kamer wraz z osprzętem do monitoringu drogi Łęczno – Kłudzice – wykonawca UNIDAR System s. c. D. Mucha, G. Mucha ul. Sadowa 4/6, 97-300 Piotrków Tryb. na kwotę 17 563,26 zł.
4. W dniu 05.05.2023 r. podpisano umowę na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej sołectwa Wójtostwo w ramach zadania inwestycyjnego „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w Wójtostwie” – wykonawca FLEXIPOWER Group Sp. z o. o. ul. Kudrowicza 12, 95-200 Pabianice na kwotę 15 499,88 zł. - **FS**
5. W dniu 08.05.2023 r. ogłoszono na stronie BIP UM Sulejów zapytanie ofertowe na **Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Opackiej w miejscowości Sulejów, gmina Sulejów – postepowanie unieważniono w dniu 22.05.2023 r. – nie wpłynęła żadna oferta.**
6. W dniu 08.05.2023 r. ogłoszono na stronie BIP UM Sulejów zapytanie ofertowe na **Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Sadowej w miejscowości Sulejów, gmina Sulejów – postepowanie unieważniono w dniu 22.05.2023 r. – nie wpłynęła żadna oferta.**
7. W dniu 08.05.2023 r. na podstawie podpisanej umowy dostarczono 63 sztuki opraw oświetlenia ulicznego typu LED dla sołectwa Poniatów w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup opraw ledowych” - wykonawca HEMPIS sp. z o. o. ul. Łódzka 30 ab, 97-300 Piotrków Tryb. na kwotę 18 408,52 zł – **FS.**
8. W dniu 09.05.2023 r. na podstawie podpisanego zlecenia dostarczono osprzęt do wymiany opraw oświetlenia ulicznego typu LED dla sołectwa Poniatów w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup opraw ledowych” - wykonawca HEMPIS sp. z o. o. ul. Łódzka 30 ab, 97-300 Piotrków Tryb. na kwotę 1041,81 zł.
9. W dniu 10.05.2023 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy boiska przyszkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą we Włodzimierzowie dz. nr 392/12 w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” – wykonawca PRB Consulting Jarosław Bąchorek ul. Sandomierska 26A, 27- 400 Ostrowiec Świętokrzyski na kwotę 52 890,00 zł.
10. W dniu 11.05.2023 r. zlecono wykonanie mapy do celów projektowych dla dz. nr 174 w Kol. Witów dla Budowy boiska przyszkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – wykonawca Usługi Geodezyjne GEOMAPA Marek Zomerfeld ul. Łęczyńska 27 Włodzimierzów, 97-330 Sulejów na kwotę 900,00 zł.
11. W dniu 16.05.2023 r. zlecono wykonie operatu szacunkowego lasu na dz. nr 392/12 we Włodzimierzowie pod Budowę boiska przyszkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – wykonawca FOR – S Biuro Obrotu Nieruchomościami Wyceny Nieruchomości Eugeniusz Kuzior ul. kolarska 75, 94-131 Łódź na kwotę 1 600,00 zł.
12. W dniu 22.05.2023 r. ogłoszono na stronie BIP UM Sulejów zapytanie ofertowe na **Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Opackiej w miejscowości Sulejów, gmina Sulejów – termin składania ofert do 01.06.2023 r.**
13. W dniu 22.05.2023 r. ogłoszono na stronie BIP UM Sulejów zapytanie ofertowe na **Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Sadowej w miejscowości Sulejów, gmina Sulejów – termin składania ofert do 01.06.2023 r.**
14. W dniu 23.05.2023 r. ogłoszono na stronie BIP UM Sulejów zapytanie ofertowe na **Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy chodnika przy ul. Rolniczej w miejscowości Przygłów, gmina Sulejów – termin składania ofert do 02.06.2023 r.**
15. W dniu 23.05.2023 r. wysłano zapytanie ofertowe na Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji Budowa boiska przyszkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kol. Witów – termin składania ofert do 26.05.2023 r.

**Bieżące zadania**

1. Na podstawie podpisanej umowy trwają prace związane z budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Plac Straży w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja centrum Sulejowa”
2. Na podstawie podpisanej umowy trwają prace w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Kompleksowa poprawa stanu gminnej infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Sulejów – etap I.
3. Na podstawie podpisanej umowy trwają zaawansowane prace w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania w miejscowości Uszczyn w gminie Sulejów.

/-/ Dominika Woźniak

Kierownik Referatu Inwestycji

I Zamówień Publicznych